# Bài 1:

Product Owner: Trong Sprint này, mục tiêu của chúng ta là hoàn thiện chức năng Quản lý bài tập, giúp giáo viên tạo, giao, chấm bài trực tiếp trên hệ thống

Dev: Em xin demo nhanh tính năng Tạo bài tập. Giáo viên có thể nhập tiêu đề, mô tả, hạn nộp và đính kèm file. Sau đó bấm giao bài, hệ thống sẽ tự động thông báo cho toàn bộ học sinh trong lớp. Đây là ví dụ một bài tập mẫu em vừa tạo

Stakeholder: Tính năng khá tốt, giao diện rõ ràng. Tuy nhiên tôi đề nghị bổ sung thêm tùy chọn chấm theo thang điểm 10 và phần thống kê số học sinh đã nộp, để giáo viên theo dõi dễ hơn

# Bài 2:

- Product Backlog

- User Story: Là trưởng phòng vận hành tôi muốn có bộ lọc xem thống kê theo ngày hoặc trong khoảng 24 giờ gần nhất để có thể xem chi tiết hoạt động của người dùng trong các mốc thời gian cụ thể để kiểm tra chính xác hơn

- Acceptance Criteria

  - Lọc theo ngày cụ thể

    - Given: người dùng đang ở màn hình thống kê

    - When: người dùng chọn một ngày cụ thể

    - Then: hệ thống hiển thị toàn bộ hoạt động của người dùng trong đúng ngày đó, không bị gộp theo tuần

  - Lọc theo khoảng thời gian tùy chỉnh

    - Given: người dùng mở bộ lọc nâng cao

    - When: người dùng chọn khoảng thời gian từ ngày A đến ngày B

    - Then hệ thống trả về thống kê đầy đủ và chính xác trong đúng khoảng thời gian đã chọn

  - Xem thống kê trong 24 giờ gần nhất

    - Given: người dùng nhấn tùy chọn 24 giờ gần nhất

    - When: bộ lọc được áp dụng

    - Then hệ thống hiển thị hoạt động phát sinh trong đúng 24 giờ tính từ thời điểm hiện tại

# Bài 3:

- Timeline Sprint

| Ngày | Hoạt động chính |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning, xác định Sprint Goal, chia task. |
| Ngày 2 | Thiết kế màn hình thống kê + API cần thiết. |
| Ngày 3 | Developer bắt đầu code backend thống kê theo tuần. |
| Ngày 4 | Developer code frontend biểu đồ + UI tổng hợp. |
| Ngày 5 | Tích hợp backend – frontend lần 1. |
| Ngày 6 | Xuất hiện bug dữ liệu không đồng bộ → bắt đầu fix. |
| Ngày 7 | Kiểm thử nội bộ, tối ưu truy vấn. |
| Ngày 8 | Hoàn thành bản build tạm, gửi PO xem sớm. |
| Ngày 9 | PO phản hồi giao diện khó đọc, refine UI. |
| Ngày 10 | Stakeholder demo thử → đề nghị thêm bộ lọc theo ngày. |
| Ngày 11 | Team phân tích và thêm PBI mới vào Backlog. |
| Ngày 12 | Hoàn thiện báo cáo thống kê tuần và UI mới. |
| Ngày 13 | Chuẩn bị nội dung trình bày Sprint Review. |
| Ngày 14 | Sprint Review & Sprint Retrospective. |

- 5 sự kiện quan trọng

| Ngày | Sự kiện | Mô tả | Ảnh hưởng | Bài học rút ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 6 | Bug dữ liệu thống kê không đồng bộ | Dữ liệu backend theo UTC nhưng frontend hiển thị theo giờ máy lệch 1 ngày | Tiêu cực chậm tiến độ 1 ngày | Cần thống nhất chuẩn timezone ngay từ đầu |
| Ngày 8 | Gửi bản build sớm cho PO | Bản build tính năng thống kê được gửi để PO xem trước | Tích cực phát hiện vấn đề UI sớm | Nên cho PO review sớm để giảm rủi ro |
| Ngày 9 | PO yêu cầu cải thiện UI | PO nhận xét biểu đồ khó đọc, thiếu tương phản | Tích cực – tăng tính dễ dùng | Tham khảo guideline UI trước khi thiết kế |
| Ngày 10 | Stakeholder yêu cầu lọc theo ngày | Trưởng phòng vận hành đề nghị thêm bộ lọc theo ngày và 24h | Trung tính – thêm yêu cầu mới, không ảnh hưởng Sprint | Luôn chuẩn bị tinh thần cho yêu cầu thay đổi |
| Ngày 12 | Tối ưu hiệu năng thống kê | Tối ưu truy vấn, tốc độ tải nhanh hơn 40% | Tích cực – nâng chất lượng sản phẩm | Cần tính đến performance ngay từ giai đoạn thiết kế |

# Bài 4:

Kỹ thuật Start – Stop – Continue phù hợp với team hiện tại vì nó giúp chuyển trọng tâm từ cảm xúc tiêu cực sang hành động cụ thể, dễ tạo ra cải thiện ngay Sprint tiếp theo. Team có thể thảo luận về những việc nên Start để giảm stress và cải thiện giao tiếp, những việc cần Stop gây tắc nghẽn QA hoặc áp lực cuối Sprint, và những việc nên Continue vì đang mang lại hiệu quả. Kỹ thuật này vừa giúp team tìm ra nguyên nhân root-cause của bug dồn cuối Sprint và thiếu kết nối, vừa tạo không gian để chia sẻ vấn đề thực tế. So với Mad–Sad–Glad, kỹ thuật này thiên về hành động và giải pháp, không chỉ tập trung cảm xúc, nên phù hợp khi cần cải thiện hiệu suất nhanh. Các kỹ thuật như Sailboat hoặc Timeline ít tập trung vào việc xác định hành động cụ thể để xử lý vấn đề hiện tại, còn 4Ls thiên về học hỏi và phản hồi tổng thể, không trực tiếp thúc đẩy hành động sửa đổi.

# Bài 5:

Tính năng đăng nhập hệ thống

- Mục tiêu của buổi Sprint Review

  - Xác nhận tính năng Login hoạt động đúng: người dùng có thể đăng nhập bằng username/password hợp lệ

  - Kiểm tra các thông báo lỗi khi nhập sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa

  - Lấy phản hồi từ Product Owner và Stakeholder về giao diện, trải nghiệm người dùng và bảo mật cơ bản

- Ai sẽ nói gì trong 1 phút mở đầu cuộc họp

  - PO: Chào mọi người, Sprint này nhóm tập trung phát triển tính năng Đăng nhập hệ thống. Mục tiêu là đảm bảo tất cả người dùng hợp lệ có thể truy cập hệ thống, đồng thời hệ thống phản hồi đúng khi thông tin sai. Hôm nay, chúng ta sẽ xem demo, đánh giá giao diện và trải nghiệm, cũng như ghi nhận các phản hồi để cải tiến thêm.

  - SM: Xin chào team, Sprint Review hôm nay kéo dài 30 phút. Hãy tập trung vào đánh giá tính năng và chia sẻ ý kiến cụ thể, tránh lan man.

  - Dev Lead: Xin chào mọi người, tôi sẽ demo tính năng Login, bao gồm các trường hợp đăng nhập hợp lệ, sai mật khẩu, tài khoản bị khóa và hiển thị thông báo lỗi. Mục tiêu là mọi người thấy rõ cách hoạt động của hệ thống

- Dev demo tính năng như nào

  - Mở giao diện: Developer mở màn hình đăng nhập trên môi trường staging. Giao diện hiển thị các trường: Username, Password, nút Login, link quên mật khẩu.

  - Dữ liệu mẫu: Sử dụng tài khoản test.

  - Luồng chính: Nhập username/password hợp lệ bấm Login hệ thống điều hướng vào Dashboard chính của người dùng

  - Tình huống lỗi:

    - Nhập sai mật khâut

    - Tài khoản bị khóa

    - Để trống trường

  - Phản hồi giao diện: Khi nhập dữ liệu đúng, nút Login được kích hoạt; khi nhập sai, highlight các trường lỗi

# Bài 6:

- Tên Retrospective, kỹ thuật sử dụng

  - Tên Retrospective: Sprint 5 Retrospective

  - Kĩ thuật sử dụng: Start – Stop - Continue

- Agenda chi tiết

| Phần | Thời gian | Nội dung / Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu | 10 phút | Scrum Master nhắc mục tiêu Retro, quy tắc (tôn trọng, chia sẻ trung thực, tập trung vào cải tiến), khởi động nhanh. |
| 2. Thu thập dữ liệu | 25 phút | Team ghi ý tưởng lên bảng trắng hoặc sticky notes theo 3 cột: Start, Stop, Continue. Hướng dẫn: tập trung vào thực hành trong Sprint vừa qua, ví dụ Daily Scrum muộn, task spillover, bug muộn, cải tiến ít. |
| 3. Nhóm và thảo luận | 25 phút | Scrum Master nhóm các ý tưởng tương đồng, team thảo luận nguyên nhân, ưu tiên vấn đề quan trọng nhất cần cải thiện. |
| 4. Lên kế hoạch hành động | 20 phút | Team đề xuất các hành động cụ thể để cải thiện. |
| 5. Kết thúc & đánh giá | 10 phút | Tổng kết các Action Items, team vote mức độ ưu tiên, mỗi thành viên chia sẻ 1 câu cảm nhận về buổi Retro. |

- Actions Item cụ thể

| Ai | Làm gì | Khi nào | Đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev Lead | Bắt đầu Daily Scrum đúng giờ, nhắc team trước 5 phút | Sprint 6 | Số lần Daily muộn ≤ 1 lần/Sprint |
| Tester | Báo bug sớm hơn, gửi feedback ít nhất 2 ngày trước khi Sprint kết thúc | Sprint 6 | ≥ 80% bug được báo đúng hạn |
| PO + Team | Thêm mục Cải tiến nhỏ vào cuối Daily để mọi người đóng góp ý tưởng | Sprint 6 | Trung bình ≥ 3 ý kiến cải tiến/ngày |
| Dev Team | Review backlog và phân chia task thực tế hơn | Sprint 6 | % task hoàn thành đúng hạn ≥ 90% |
| Scrum Master | Theo dõi task, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp hàng tuần | Sprint 6 | Giảm số task spillover ≤ 1 task/Sprint |
| Dev Lead | Thiết lập nhắc nhở tự động | Sprint 6 | ≥ 90% bug được báo đúng hạn |

# Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start – Stop – Continue | 60–90 phút | Muốn tập trung vào hành động cụ thể để cải thiện Sprint tiếp theo | Dễ xác định hành động, rõ ràng, thúc đẩy cải tiến | Ít tập trung vào cảm xúc, khó khám phá nguyên nhân sâu | 4 |
| Sailboat | 60–90 phút | Muốn nhìn tổng quan Sprint hoặc project, nhận diện rủi ro và động lực | Trực quan, dễ hình dung, tạo không gian chia sẻ cảm xúc | Mất nhiều thời gian giải thích ẩn dụ cho team mới | 3 |
| Mad – Sad – Glad | 45–60 phút | Team đang căng thẳng, muốn giải tỏa cảm xúc, chia sẻ thật | Giải tỏa stress, khơi gợi cảm xúc, dễ đồng cảm | Khó chuyển trực tiếp thành hành động cải tiến | 4 |
| 4L (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 60–90 phút | Team muốn vừa phản ánh cảm xúc vừa rút ra bài học, cải tiến | Kết hợp cảm xúc và học hỏi, phát hiện root-cause | Tốn thời gian, cần facilitator hướng dẫn | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 60 phút | Team muốn đánh giá hành vi hiện tại và cải thiện quy trình | Dễ áp dụng, tạo ra hành động cụ thể, phù hợp team trưởng thành | Ít tập trung cảm xúc, khó áp dụng cho team mới | 4 |

Bài 8:

- Bạn sẽ nói gì đầu tiên để lấy lại không khí

Mọi người ơi, mình dừng một chút. Mục tiêu hôm nay không phải là tìm ai đúng ai sai, mà là cùng nhau cải thiện cách làm việc để Sprint tiếp theo hiệu quả hơn. Hãy coi buổi Retro là một không gian an toàn, mọi ý kiến đều được tôn trọng, và chúng ta sẽ tập trung vào hành vi và quy trình, không chỉ trích cá nhân

- Bạn dùng kĩ thuật nào để mọi người không đổ lỗi cá nhân

- Kĩ thuật: Silent Wrting + Glad/Mad/Sad

- Mỗi thành viên viết ra điều làm họ vui, tức giận, buồn liên quan Sprint vừa qua, không ghi tên ai

- Lợi ích: tránh chỉ trích cá nhân trực tiếp, tạo cơ hội mọi người chia sẻ thật

- 3 câu nói thần chú bạn sẽ dùng khi có người đổ lỗi

  - Chúng ta đang nói về vấn đề, không phải con người

  - Hãy dùng ví dụ và dữ liệu, đừng nhắm vào cá nhân

  - Mục tiêu là cải thiện quy trình cho Sprint tiếp theo, không phải tranh luận đúng sai

- Action Item bạn sẽ đưa ra để giải quyết tận gốc vấn đề đổ lỗi

| Ai | Làm gì | Khi nào |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Nhắc nhở mỗi người không đỗi lỗi | Sprint tiếp theo |
| Dev | Báo bug sớm, tuân thủ deadline code-review | Sprint tiếp theo |
| PO | Không chen ngang Retro | Sprint tiếp theo |