Bài 1:

Hệ thống mua sắm trực tuyến gôm các sprint sau:

| Sprint | Đánh giá mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | Cao | 1 tuần |
| Đăng nhập | Cao | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | Cao | 2 tuần |
| Tìm kiếm sản phẩm | Trung bình | 2 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | Cao | 2 tuần |
| Thanh toán | Rất cao | 3 tuần |

Sprint Planing đăng ký tài khoản:

- Danh sách công việc

| STT | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện |
| 2 | Lập API đăng ký tài khoản |
| 3 | Lưu thông tin người dùng vào cở sở dữ liệu |
| 4 | Viết test case chức năng đăng ký |
| 5 | Tích hợp front-end và back-end |
| 6 | Kiểm tra lỗi |

- Team phụ trách

| Task | Team phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | Frontend Team |
| Lập API đăng ký | Backend Team |
| Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu | Backend Team |
| Viết test chức năng đăng ký | QA Team |
| Tích hợp front-end và back-end | Frontend, Backend Team |
| Kiểm tra sửa lỗi | Frontend, Backend Team |

- Thành viên phụ trách

| Task | Người phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng ký | Dev A |
| Lập API đăng ký | Bùi Thái Sơn |
| Lưu dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu | Bùi Thái SƠn |
| Viết test case | QA |
| Tích hợp frontend, backend | Dev A, Bùi Thái Sơn |
| Kiểm tra sửa lỗi | Dev A, Bùi Thái Sơn |

Daily Scrum đăng ký tài khoản:

- Mục tiêu

  - Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên

  - Nhận diện sớm các trở ngại

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 9:00 – 9:15 mỗi ngày

  - Họp nhanh tại văn phòng hoặc qua Zoom

- Biểu mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thiện giao diện đăng ký | Viết API đăng ký | Cần PO xác nhận dữ liệu đầu vào |
| Dev B | Chuẩn bị cơ sở dữ liệu người dùng | Lưu dữ liệu đăng ký | Không |
| QA | Viết test case đăng ký | Chạy test chức năng | Chưa |
| Dev A + Dev B |  | Tích hợp front-end và back-end | Phải chờ API hoàn thiện |

Sprint Review đăng ký tài khoản

- Thời gian

    - Trình bày phần mềm đã hoàn thiện trong Sprint

    - Cập nhật Product Backlog dựa trên các góp ý

- Thời lượng, thành phần tham gia

  - Thời gian: 1-2 giờ

  - Thành phần: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Nội dung

  - Demo chức năng đăng ký

    - Người dùng có thể tạo tài khoản mới

    - Giao diện trang đăng ký dễ sử dụng

    - Dữ liệu người dùng được lưu vào cơ sơ dữ liệu

  - Báo cáo tiến độ

    - So sánh kết quá với Sprint Goal

Sprint Retrospective đăng ký tài khoản

- Mục tiêu

  - Nhìn lại Sprint vừa hoàn thành

  - Đánh giá những điều làm tốt và chưa tốt

  - Xác định hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 1-1,5 giờ

  - Hình thức: Họp trực tiếp hoặc qua Zoom

- Bảng Retrospective

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt (Things went well) | Team phối hợp tốt, hoàn thành giao diện và API đúng thời hạn; QA viết test đầy đủ. |
| Điều chưa tốt (Things didn’t go well) | Yêu cầu validation chưa rõ; một số lỗi nhỏ khi tích hợp front-end và back-end. |
| Hành động cải tiến (Actions to improve) | PO chuẩn bị yêu cầu chi tiết validation trước Sprint; Dev team review kỹ API trước khi tích hợp; QA chuẩn bị kịch bản test từ đầu Sprint. |

Sprint Planing đăng nhập

- Danh sách công việc

| STT | Công việc |
| --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện đăng nhập |
| 2 | Lập trình API đăng nhập |
| 3 | Xử lý xác thực thông tin người dùng |
| 4 | Viết test chức năng đăng nhập |
| 5 | Tích hợp front-end và back-end |
| 6 | Kiểm tra và sửa lỗi (debug) |

- Team phụ trách

| Task | Team phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng nhập | Front-end Team |
| Lập trình API đăng nhập | Back-end Team |
| Xử lý xác thực thông tin | Back-end Team |
| Viết test chức năng đăng nhập | QA Team |
| Tích hợp front-end và back-end | Front-end + Back-end Team |
| Kiểm tra và sửa lỗi | Dev Team + QA Team |

- Thành viên phụ trách

| Task | Thành viên phụ trách |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện đăng nhập | Dev B |
| Lập trình API đăng nhập | Dev B |
| Xử lý xác thực thông tin | Dev A |
| Viết test chức năng đăng nhập | QA |
| Tích hợp front-end và back-end | Dev A + Dev B |
| Kiểm tra và sửa lỗi | Dev A + Dev B + QA |

Daily Scrum đăng nhập

- Mục tiêu

  - Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên

  - Nhận diện các trở ngại sớm

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 9:00-9:15 mỗi ngày

  - Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

  - Thời lượng: 15 phút

- Biểu mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev B | Hoàn thiện giao diện đăng nhập | Viết API đăng nhập | Cần PO xác nhận yêu cầu |
| Dev A | Chuẩn bị xử lý xác thực | Tích hợp API xác thực | Chờ API hoàn thiện |
| QA | Viết test case đăng nhập | Chạy test chức năng | Chưa |
| Dev A + Dev B |  | Tích hợp front-end và back-end | Phải chờ API hoàn thiện |

Sprint Review đăng nhập

- Mục tiêu

  - Trình bày phần mềm đã hoàn thiện trong Sprint

  - Cập nhật Product Backlog dựa trên các góp ý

- Thời gian

  - Thời gian: 1-2 giờ

  - Thành phần tham gia: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Nội dung

  - Demo chức năng đăng nhập

    - Người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập thành công

    - Giao diện đăng nhập trực quan, dễ sử dụng

    - Xác thực thông tin người dùng chính xác

  - Báo cáo tiến độ

    - So sánh kết quả với Sprint Goal

Sprint Retrospective đăng nhập

- Mục tiêu

  - Nhìn lại Sprint vừa hoàn thành

  - Đánh giá những điều làm tốt và chưa tốt

  - Xác định hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Thời gian, hình thức

  - Thời gian: 1-1,5 giờ

  - Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

- Bảng Retrospective

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt | Team phối hợp tốt, API đăng nhập hoạt động chính xác; QA chuẩn bị test case đầy đủ. |
| Điều chưa tốt | Một số lỗi nhỏ khi tích hợp front-end và back-end; chưa chuẩn bị validation cho mật khẩu mạnh. |
| Hành động cải tiến | PO chuẩn bị yêu cầu validation chi tiết trước Sprint; Dev team review kỹ API trước khi tích hợp; QA chuẩn bị kịch bản test trước Sprint. |

Daily Scrum xem danh sách sản phẩm

- Mục tiêu

  - Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên nhằm đảm bảo nhóm đang đi đúng mục tiêu Sprint

  - Nhận diện sớm các trở ngại để Scrum Master và nhóm hỗ trợ kịp thời.

- Thời lượng

  - Thời gian họp: 9:00 – 9:15 mỗi ngày

  - Hình thức: trực tuyến qua Zoom

- Biểu mẫu

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev B | Hoàn thiện giao diện trang danh sách sản phẩm | Viết API lấy danh sách sản phẩm | Cần PO xác nhận định dạng JSON trả về |
| Dev A | Chuẩn bị logic truy vấn sản phẩm từ database | Tích hợp API hiển thị danh sách sản phẩm lên UI | Chờ API hoàn thiện từ Dev B |
| QA | Viết test case cho chức năng xem danh sách sản phẩm | Chạy test hiển thị, phân trang và lọc | Thiếu dữ liệu test mẫu trong database |

Sprint Review xem danh sách sản phẩm

- Mục tiêu

  - Trình bày phần mềm đã hoàn thiện trong Sprint

  - Thu thập góp ý và cập nhật Product Backlog nếu cần

- Thời gian

  - Thời lượng cuộc họp: 1–2 giờ

  - Thành phần tham gia: Product Owner, Scrum Master, Development Team

- Nội dung

  - Demo chức năng xem danh sách sản phẩm

- Người dùng có thể xem được danh sách sản phẩm trên giao diện chính

- Sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản: tên, giá, hình ảnh

- Hỗ trợ phân trang khi số lượng sản phẩm lớn

- Giao diện trực quan, phù hợp trải nghiệm mua sắm

- Danh sách được lấy từ cơ sở dữ liệu, hiển thị đúng theo dữ liệu thực tế

  - Báo cáo tiến độ

    - Nhiệm vụ trong Sprint đã được hoàn thành đúng phạm vi

    - Một số đề xuất cải tiến giao diện sẽ được ghi nhận và đưa vào Product Backlog cho Sprint sau

- Bảng Retrospective xem danh sách sản phẩm

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Điều làm tốt | Team phối hợp tốt, API lấy danh sách sản phẩm hoạt động ổn định; giao diện hiển thị sản phẩm trực quan và đúng dữ liệu. |
| Điều chưa tốt | Một số sản phẩm có hình ảnh tải chậm; UI chưa tối ưu cho màn hình nhỏ. |
| Hành động cải tiến | Backend tối ưu truy vấn và cơ chế tải ảnh; Frontend cập nhật responsive layout; QA bổ sung thêm test case cho nhiều độ phân giải màn hình. |

Bài 2:

- User Stories

  - Là một người dùng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng.

  - Là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản để có thể xem thông tin cá nhân và đơn hàng.

  - Là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo giá và danh mục để tìm được mặt hàng phù hợp nhanh hơn.

  - Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua nhiều sản phẩm trong một lần thanh toán.

  - Là một khách hàng, tôi muốn sử dụng mã giảm giá khi thanh toán để tiết kiệm chi phí

  - Là một khách hàng, tôi muốn xem đánh giá sản phẩm để đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn.

  - Là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử đơn hàng để theo dõi và xử lý các vấn đề đổi trả khi cần.

  - Là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo về thay đổi trạng thái vận chuyển để biết đơn hàng của mình đang ở đâu.

  - Là một khách hàng, tôi muốn liên hệ hỗ trợ ngay trong ứng dụng để được giải đáp vấn đề nhanh chóng.

- Product Backlog

| User Story | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sản phẩm | Cao | Tính năng cốt lỗi |
| Xem thông tin chi tiết sản phẩm | Cao | Hỗ trợ người dùng ra quyết định |
| Tạo và đăng nhập tài khoản | Cao | Cần thiết cho lưu dữ liệu người dùng |
| Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Cao | Trực tiếp liên quan đến mua sắm |
| Thanh toán với nhiều phương thức | Trung bình | Phụ thuộc vào giỏ hàng |
| Theo dõi trạng thái đơn hàng | Trung bình | Sau khi người dùng mua hàng |
|  |  | Tính năng nâng cao, tăng trải nghiệm |

Bài 3:

User Stories

| STT | User Story |
| --- | --- |
| 1 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo thể loại để tôi có thể chọn phim phù hợp với sở thích. |
| 2 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết về bộ phim (diễn viên, đạo diễn, thời lượng, đánh giá) để tôi quyết định có muốn xem hay không. |
| 3 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu của phim tại các rạp để tôi có thể chọn khung giờ phù hợp. |
| 4 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế và đặt vé trực tuyến để tiết kiệm thời gian và đảm bảo có chỗ ngồi. |
| 5 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé bằng các phương thức khác nhau (thẻ, ví điện tử) để tiện lợi và an toàn. |
| 6 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc chương trình khuyến mãi để không bỏ lỡ cơ hội. |
| 7 | Tôi là một quản trị viên, tôi muốn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin phim và lịch chiếu để cập nhật nội dung chính xác cho người dùng. |

User Story Mapping

- Các bước lớn trong hành trình người dùng

  - Tìm kiếm phim

  - Xem thông tin phim

  - Chọn lịch chiếu, ghế

  - Đặt vé và thanh toán

  - Nhận thông báo, email xác nhận

- User Story Map

| Hành trình người dùng | Tìm kiếm phim | Xem thông tin phim | Chọn lịch chiếu & ghế | Đặt vé & thanh toán | Nhận thông báo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User Stories | US01 | US02 | US03, US04 | US05 | US06 |
| Mức độ ưu tiên | Cao | Cao | Cao | Cao | Trung bình |
| Notes | Lọc theo thể loại, tên phim | Chi tiết: diễn viên, thời lượng, đánh giá | Chọn ghế, rạp, khung giờ | Thanh toán trực tuyến | Thông báo qua app/email |

Quản lý Product Backlog

| STT | User Story | Mức độ ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Tìm kiếm phim theo thể loại | Cao | Sprint đầu tiên |
| 2 | US02 – Xem thông tin chi tiết phim | Cao | Có thể kết hợp với US01 |
| 3 | US03 – Xem lịch chiếu phim | Cao | Sprint đầu tiên |
| 4 | US04 – Chọn ghế và đặt vé | Cao | Sprint tiếp theo |
| 5 | US05 – Thanh toán vé | Cao | Sprint tiếp theo |
| 6 | US06 – Nhận thông báo phim mới | Trung bình | Sprint sau khi cơ bản hoàn thành |
| 7 | US07 – Quản trị thông tin phim | Cao | Cho quản trị viên, Sprint riêng |

Bài 4:

- Báo cáo tiến độ của các thành viên

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì | Hôm nay tôi sẽ làm gì | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành phần giao diện tìm kiếm | Tiếp tục tích hợp với cơ sở dữ liệu | Không |
| Dev B | Hoàn tất bộ lọc tìm kiếm | Thử nghiệm tính năng tìm kiếm | Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định |
| Dev C | Lập trình API thanh toán | Kiểm tra kết nối API thanh toán | Vấn đề kết nối API thanh toán |
| Dev D | Viết unit test cho API người dùng | Tối ưu câu truy vấn cơ sở dữ liệu | Không |

- Các vấn đề phát sinh, giải pháp

| Trở ngại | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định | Tối ưu lại câu truy vấn, làm việc nhóm backend để cải thiện hiệu suất |
| Vấn đề kết nối API thanh toán | Liên hệ bộ phận API, kiểm tra logs và xác định nguyên nhân, phối hợp để khắc phục |

- Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

  - Dev B sẽ phối hợp với Dev D để tối ưu hóa câu truy vấn, đảm bảo tính năng tìm kiếm hoạt động ổn định

  - Dev C sẽ phối hợp với bộ phận API để khắc phục sự cố kết nối thanh toán

  - Scrum Master sẽ theo dõi tiến độ và đảm bảo các vấn đề được xử lý trước khi kết thúc Sprint

Bài 5:

- Mục tiêu

  - Đánh giá Sprint vừa qua: điều gì làm tốt, điều gì chưa tốt

  - Tìm nguyên nhân gốc rễ các vấn đề gặp phải

  - Đề xuất cải tiến quy trình làm việc cho Sprint tiếp theo

- Những điều làm tốt

| Thành viên | Ghi chú |
| --- | --- |
| Dev A | Hoàn thành đúng hạn các task backend, phối hợp tốt với Dev B |
| Dev B | API hoạt động ổn định, phối hợp test nhanh với QA |
| Dev C | Viết unit test đầy đủ, giúp giảm lỗi phát sinh |
| Dev D | Hỗ trợ team tối ưu câu truy vấn và tích hợp dữ liệu |

- Nhiều điều cần cải thiện

| Vấn đề | Nguyên nhân gốc rễ |
| --- | --- |
| Giao tiếp chưa đều giữa các thành viên | Một số thông tin task không được cập nhật kịp thời trong nhóm chat/kanban board |
| Phối hợp trong tích hợp backend-front-end chậm | Không có lịch sync rõ ràng giữa Dev A và Dev B |
| Một số task test chậm trễ | QA nhận thông tin test muộn, dẫn đến chạy test không liên tục |

Bài 6:

- Xác định Sprint Goal

Hoàn thành các tính năng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thanh toán để người dùng có thể tìm sản phẩm, lựa chọn và thanh toán trực tuyến

- Chọn User Story từ Product Backlog

| User Story | Mức ưu tiên |
| --- | --- |
| Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần. | Cao |
| Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán. | Cao |
| Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán trực tuyến bằng các phương thức khác nhau để tiện lợi và an toàn. | Cao |

- Lập kế hoạch

  - User Story 1: Tìm kiếm sản phẩm

| Công việc | Thành viên | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện tìm kiếm | Dev A | 8 |
| Kết nối cơ sở dữ liệu để truy xuất sản phẩm | Dev B | 12 |
| Tạo bộ lọc tìm kiếm theo danh mục | Dev C | 8 |
| Viết test cho chức năng tìm kiếm | QA/Dev D | 4 |

  - User Story 2: Thêm vào giỏ hàng

| Công việc | Thành viên | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | Dev B | 6 |
| Lập trình chức năng thêm/xóa sản phẩm | Dev A | 10 |
| Lưu trữ dữ liệu giỏ hàng | Dev C | 8 |
| Viết test cho chức năng giỏ hàng | Dev D | 4 |

  - User Story 3: Thanh toán

| Công việc | Thành viên | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Lập trình API thanh toán | Dev B | 12 |
| Kết nối với cổng thanh toán | Dev A | 12 |
| Viết test cho thanh toán | Dev D | 6 |